VITALMIND AI

Documento de cierre del proyecto

Cierre académico y consolidación de resultados

# 1. Resumen de cierre

El proyecto VitalMind AI se desarrolló durante el periodo mayo-agosto de 2026 como una propuesta de software para organizar y consultar información personal de salud desde una aplicación complementada con un smartwatch. El trabajo integró análisis del problema, definición de requerimientos, diseño de la experiencia, arquitectura, modelo de datos, planeación técnica, seguridad, gestión de riesgos, pruebas y documentación del proyecto.

El cierre académico consolida los resultados alcanzados dentro del periodo y deja claramente separado lo que quedó definido o documentado de los componentes que requieren implementación y validación técnica adicional. La solución mantiene como único dispositivo físico externo al smartwatch y concentra la interacción principal en la aplicación.

| Aspecto | Resultado consolidado |
| --- | --- |
| Alcance | Aplicación, smartwatch, backend, base de datos y análisis/IA. |
| Usuarios | Perfil general; cada persona consulta y administra únicamente sus propios datos. |
| Información considerada | Frecuencia cardiaca, oxigenación, presión arterial compatible, actividad, pasos, descanso, sueño, medicamentos, síntomas y hábitos. |
| Medicamentos | Registro digital, dosis, horarios, recordatorios y confirmación manual. |
| Periodo | mayo-agosto de 2026. |
| Equipo | 6 integrantes. |

# 2. Objetivo del cierre

Formalizar la conclusión de la etapa académica del proyecto, concentrando el alcance trabajado, los entregables generados, el nivel de cumplimiento de los objetivos, las condiciones técnicas que deben considerarse para una continuación y las lecciones obtenidas durante la planeación y desarrollo.

# 3. Alcance final consolidado

El alcance quedó delimitado a una aplicación de monitoreo y seguimiento de la salud conectada con un smartwatch compatible. La aplicación organiza información obtenida del reloj y registros capturados por la persona usuaria, conserva un historial y permite presentar datos mediante gráficas, recordatorios, alertas informativas y resúmenes.

| Componente | Resultado de cierre | Situación |
| --- | --- | --- |
| Aplicación | Cuenta, perfil, historial, mediciones, actividad, medicamentos, síntomas, hábitos, privacidad y reportes. | Definido y documentado |
| Smartwatch | Vinculación, permisos, sincronización y recepción de las métricas que la plataforma seleccionada permita. | Diseño e integración en desarrollo |
| Backend | Servicios para autenticación, persistencia, reglas de negocio y comunicación con los módulos del sistema. | Arquitectura definida; desarrollo en proceso |
| Base de datos | Modelo para cuentas, mediciones, actividad, descanso, medicamentos, registros y eventos. | Modelo de datos concluido |
| Análisis e IA | Resúmenes de información, apoyo para tendencias y generación de reportes sin alcance diagnóstico. | Definido; validación técnica en desarrollo |
| Seguridad y privacidad | Protección de credenciales, comunicación cifrada, manejo de sesiones, minimización y acceso por cuenta. | Requisitos definidos |
| Pruebas | Casos funcionales, sincronización, seguridad, conectividad, usabilidad, accesibilidad, rendimiento e IA. | Plan documentado |

# 4. Cumplimiento de los objetivos

| Objetivo | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Definir requerimientos funcionales y no funcionales. | Se consolidó una matriz RF-01 a RF-20 y criterios no funcionales. | Cumplido |
| Diseñar la arquitectura del sistema. | Se estableció el flujo smartwatch-aplicación-backend-base de datos-análisis/IA. | Cumplido |
| Diseñar la experiencia de aplicación y smartwatch. | Se definieron módulos, navegación y prioridades de consulta. | Cumplido en diseño |
| Preparar la sincronización con smartwatch. | Se definieron reglas y dependencias; la plataforma específica sigue siendo una decisión técnica. | En desarrollo |
| Organizar el historial de mediciones y actividad. | El modelo contempla mediciones, pasos, descanso, sueño y registros manuales. | Cumplido en definición |
| Gestionar medicamentos de forma digital. | Se establecieron registro, dosis, horarios, recordatorios y confirmación manual. | Cumplido en definición |
| Presentar gráficas, tendencias y alertas. | Los requisitos y criterios de visualización quedaron especificados. | En desarrollo |
| Incorporar análisis e IA. | Se definió un alcance de resúmenes y reportes sin diagnóstico. | En desarrollo |
| Aplicar seguridad y privacidad. | Se documentaron autenticación, TLS, sesiones y protección de datos. | Cumplido en definición |
| Planear la validación. | Se preparó un plan con casos funcionales y técnicos. | Cumplido |

# 5. Entregables del proyecto

La entrega se organizó en un repositorio documental con una estructura única para facilitar su consulta y mantener la trazabilidad entre alcance, planeación y resultados.

| Entregable | Contenido |
| --- | --- |
| README principal | Presentación general, alcance, arquitectura, tecnologías y estructura real del repositorio. |
| Documentación de gestión | Inicio, objetivos, justificación, descripción, alcance, público objetivo, tecnologías, seguridad, recursos humanos, interesados, tiempo, costos, adquisiciones, comunicación, calidad, riesgos, pruebas y cierre. |
| Gestión del tiempo | Cronograma y diagrama de Gantt en DOCX, XLSX, PNG, PDF y Mermaid. |
| Identidad visual | Logotipos de VitalMind AI y NeuroviaLabs organizados dentro de assets/branding. |
| Evidencias de reuniones | Plantilla visual para futuras reuniones, identificada como recurso de registro y no como evidencia de una sesión realizada. |

# 6. Gestión del tiempo y participación del equipo

El cronograma se distribuyó entre el 20 de mayo y el 20 de agosto de 2026. Las primeras actividades se concentraron en planeación, investigación, requerimientos y diseño. Durante julio y agosto se incorporaron el modelo de datos, backend, interfaz para smartwatch, visualización, medicamentos, análisis, seguridad, pruebas, integración y documentación.

| Integrante | Rol académico |
| --- | --- |
| Yazmin Gutierrez Hernandez | Liderazgo, diseño UX/UI y frontend |
| Obed Guzmán Flores | Documentación |
| Citlalli Perez Dionicio | QA y pruebas |
| Michelle Castro Otero | Datos e IA |
| Carlos Daniel Garcia Pluma | Backend |
| Jennifer Bautista Barrios | Backend |

# 7. Calidad y pruebas

La calidad del proyecto se abordó desde la coherencia de la documentación, la trazabilidad de requerimientos, la legibilidad de interfaces y documentos, la seguridad de la información y la preparación de criterios de prueba. El plan contempla registro e inicio de sesión, perfil, vinculación del smartwatch, sincronización, mediciones, historial, gráficas, medicamentos, recordatorios, alertas, privacidad, seguridad, accesibilidad, rendimiento, pérdida temporal de conexión y generación de resúmenes.

La documentación disponible define los casos y resultados esperados, pero no se registran como aprobadas pruebas para las que no exista evidencia de ejecución. Esta separación evita confundir la planeación de validación con resultados técnicos ya obtenidos.

# 8. Riesgos relevantes al cierre

| Riesgo | Tratamiento | Condición |
| --- | --- | --- |
| Compatibilidad del smartwatch | Validar SDK/API, permisos y métricas antes de cerrar la tecnología de integración. | Vigente |
| Mediciones imprecisas | Conservar unidad, origen y límites de interpretación; no convertir valores en conclusiones clínicas. | Controlado por diseño |
| Sincronización y conectividad | Considerar reintentos, control de duplicados y recuperación después de desconexiones. | Vigente |
| Privacidad y acceso | Mantener sesiones seguras, cifrado, minimización y separación de datos por cuenta. | Controlado por requisitos |
| Dependencia de APIs | Documentar contratos, versiones, límites y alternativas. | Vigente |
| Datos insuficientes para IA | Restringir el análisis a resúmenes que puedan justificarse con la información disponible. | Vigente |
| Alcance excesivo | Priorizar el flujo principal aplicación-smartwatch y diferir funciones no esenciales. | Mitigado |

# 9. Costos y recursos

La gestión de costos se mantuvo a nivel académico y por categorías, ya que no se cuenta con comprobantes suficientes para establecer un costo real definitivo. Los rubros considerados fueron desarrollo de la aplicación, backend, base de datos, análisis e IA, diseño, pruebas, alojamiento, herramientas de gestión, smartwatch compatible, licencias o APIs y mantenimiento.

Cuando fue posible, se priorizaron herramientas educativas o de uso gratuito. El costo del smartwatch y de servicios externos debe definirse únicamente después de seleccionar la plataforma y contar con una cotización correspondiente.

# 10. Resultados y aportaciones

Se consolidó un alcance único y coherente centrado en aplicación, smartwatch y seguimiento personal de la salud.

Se definieron veinte requerimientos funcionales con criterios de aceptación y límites claros de uso.

Se estableció una arquitectura modular que separa interfaz, servicios, persistencia y análisis.

La gestión digital de medicamentos quedó limitada a registro, horarios, recordatorios y confirmación manual.

Se integraron criterios de seguridad, privacidad, usabilidad y accesibilidad desde la documentación del sistema.

Se preparó un plan de pruebas para validar los módulos cuando existan versiones ejecutables.

El repositorio documental quedó organizado con una estructura uniforme, recursos de identidad y cronograma actualizado.