Gestión de recursos humanos - VitalMind AI

Roles académicos y responsabilidades del equipo

# 1. Organización del equipo

Los roles descritos en este documento corresponden únicamente a responsabilidades internas del proyecto.

| Integrante | Rol académico | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Yazmin Gutierrez Hernandez | Liderazgo, diseño UX/UI y frontend | Coordinar objetivos; preparar prototipos visuales; apoyar la construcción de interfaces y validar consistencia de experiencia. |
| Obed Guzmán Flores | Documentación | Mantener documentos, estructura del repositorio, trazabilidad de entregables y coherencia entre secciones. |
| Citlalli Perez Dionicio | QA y pruebas | Preparar casos de prueba, criterios de aceptación, revisión funcional y registro de incidencias cuando exista una versión ejecutable. |
| Michelle Castro Otero | Datos e IA | Apoyar modelo de datos, preparación de información, criterios de análisis y definición de resúmenes con IA. |
| Carlos Daniel Garcia Pluma | Backend | Diseñar servicios, endpoints, reglas de negocio, sincronización y seguridad del lado servidor. |
| Jennifer Bautista Barrios | Backend | Colaborar en servicios, persistencia, integración de módulos y documentación técnica del backend. |

# 2. Forma de coordinación

La planeación se organiza por actividades y entregables. Cada tarea debe indicar responsable, dependencia y criterio de terminado. La revisión cruzada se utiliza para detectar contradicciones entre requerimientos, diseño, datos y pruebas, especialmente cuando una función depende de la plataforma wearable seleccionada.

# 3. Matriz RACI simplificada

| Actividad | Responsable | Consulta | Aprobación interna | Información |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos y alcance | Yazmin Gutierrez Hernandez / Obed Guzmán Flores | Equipo | Yazmin Gutierrez Hernandez | Equipo |
| UX/UI aplicación y smartwatch | Yazmin Gutierrez Hernandez | Citlalli Perez Dionicio / Michelle Castro Otero | Equipo | Equipo |
| Backend y sincronización | Carlos Daniel Garcia Pluma / Jennifer Bautista Barrios | Michelle Castro Otero | Yazmin Gutierrez Hernandez | Equipo |
| Datos y análisis | Michelle Castro Otero | Carlos Daniel Garcia Pluma / Jennifer Bautista Barrios | Yazmin Gutierrez Hernandez | Equipo |
| Pruebas | Citlalli Perez Dionicio | Equipo técnico | Yazmin Gutierrez Hernandez | Equipo |
| Documentación | Obed Guzmán Flores | Todo el equipo | Yazmin Gutierrez Hernandez | Equipo |