Gestión de riesgos - VitalMind AI

Riesgos técnicos, de datos y de alcance

# 1. Criterio de evaluación

Los riesgos se valoran cualitativamente porque la documentación no contiene una medición estadística suficiente para asignar probabilidades numéricas confiables. La prioridad se basa en el efecto que un evento puede tener sobre la utilidad del prototipo, la seguridad de la información o el cumplimiento del periodo académico.

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Mediciones imprecisas | Media | Alta | Mostrar origen y límites; no presentar conclusiones clínicas; validar unidades y rangos técnicos. |
| R-02 | Incompatibilidad con el smartwatch | Media | Alta | Seleccionar una plataforma objetivo y comprobar APIs, permisos y métricas antes de implementar. |
| R-03 | Fallas de sincronización | Media | Alta | Usar identificadores de evento, reintentos y control de duplicados. |
| R-04 | Pérdida de conectividad | Alta | Media | Permitir cola temporal y sincronización posterior cuando sea viable. |
| R-05 | Exposición de datos personales | Baja/Media | Alta | TLS, protección de credenciales, minimización y revisión de permisos. |
| R-06 | Accesos no autorizados | Media | Alta | Sesiones seguras, expiración, validación de identidad y control por cuenta. |
| R-07 | Errores en recordatorios | Media | Media/Alta | Validar zona horaria, horario configurado y comportamiento de notificaciones. |
| R-08 | Interpretación incorrecta de mediciones | Media | Alta | Mensajes claros, unidades visibles y alertas orientativas. |
| R-09 | Dependencia de APIs externas | Media | Media | Documentar contratos, límites, cambios de versión y alternativas. |
| R-10 | Datos insuficientes para IA | Alta | Media | Limitar funciones de análisis y evitar inferencias que no puedan justificarse. |
| R-11 | Retrasos académicos | Media | Alta | Priorizar flujo principal, dividir tareas y actualizar cronograma. |
| R-12 | Alcance excesivo | Alta | Alta | Mantener prioridades, aplazar funciones no esenciales y exigir criterio de aceptación por módulo. |

# 2. Seguimiento

Los riesgos se revisan cuando cambia una dependencia relevante, en especial la selección del smartwatch, una API externa, el modelo de datos o el alcance de IA. La aparición de un riesgo debe reflejarse en tareas concretas y no quedar solamente como registro documental.